Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17

Dle §2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 sb.

# Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Osoby zmocněné ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel:  	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Xxxxxxxxxx, Kolín 5 280 02 Kolín

IČO: 714 09 271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2019 budou provedeny následující práce obsažené v   příloze č. 1 (položkové rozpočty) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Restaurování sousoší sv. Josefa Kalasanského  …………………………		45 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Floriána ………………………………………………  		48 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Františka Borgii …………………………………….		57 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Anny ……………………………………………………. 		68 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Karla Velikého ………………………………………		69  250,- Kč

Restaurování dekorativních váz

a přilehlé části kamenného zdiva………………………………………………… 		92 668,- Kč

Celkem……………………………………………………………………………………. 		380 918,-  Kč

15% rezerva pro případ nepředvídaných víceprací …………………		  72 837,-Kč

Celkem bez DPH ……………………………………………………………………		453 755,- Kč

DPH ……………………………………………………………………………………… zhotovitel není plátcem DPH

Cena celkem …………………………………………………………………………. 			453 755,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Obě strany se dohodly na provedení výše uvedených prací v termínu od 15. dubna 2019 do 31. října 2019.

8. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne   	V Kutné Hoře dne

Za objednatele 							Za zhotovitele

……………………………………………………………			……………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města	xxxxxxxxxxxxxx, restaurátor

Příloha 1

Položkové rozpočty prací sjednaných v dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 01/02/17

Sousoší sv. Josefa Kalasanského (sv.Aloise Gonzagy)

Položkový rozpočet

| položka | Cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 2 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 4 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 5 000 |
| Strukturální konsolidace | 5 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 3 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 4 000 |
| Barevná retuš | 4 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 45 250 |
| DPH 15 % | Nejsem plátcem DPH |
| Celkem s DPH | 45 250,- Kč |

Sousoší sv. Floriana

Položkový rozpočet

| položka | Cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 2 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 4 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 6 000 |
| Strukturální konsolidace | 5 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 4 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 4 000 |
| Barevná retuš | 5 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení,doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 48 250 |
| DPH 15 % | Nejsem plátcem DPH |
| Celkem s DPH | 48 250,- Kč |

Sousoší sv. Františka Borgii

Položkový rozpočet

| položka | Cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 4 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 6 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 7 000 |
| Strukturální konsolidace | 8 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 4 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 5 000 |
| Barevná retuš | 5 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 57 250 |
| DPH 15 % | Nejsem plátcem DPH |
| Celkem s DPH | 57 250,- Kč |

Sousoší sv. Anny

Položkový rozpočet

| položka | Cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 4 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 8 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 8 000 |
| Strukturální konsolidace | 9 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 8 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 7 000 |
| Barevná retuš | 6 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 68 250 |
| DPH 15 % | Nejsem plátcem DPH |
| Celkem s DPH | 68 250,- Kč |

Sousoší sv. Karla Velikého

Položkový rozpočet

| položka | Cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 4 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 8 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 8 000 |
| Strukturální konsolidace | 10 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 8 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 7 000 |
| Barevná retuš | 6 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 69 250 |
| DPH 15 % | Nejsem plátcem DPH |
| Celkem s DPH | 69 250,- Kč |

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Restaurování dekorativních váz /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše | 44 400 |
| Restaurování parapetní zdi /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše | 48 268 |
| Celkem bez DPH | 92 668 |
| DPH 15 % | Nejsem plátcem DPH |
| Celkem s DPH | 92 668,-Kč |