Příloha : Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,

v platném znění

- Smluvní strany

- Objednatel	: Město Kutná Hora

Sídlo	: Havlíčkovo náměstí 552/1, PSČ 284 24 Kutná Hora

Zastoupený	: starostou města Bc. Martinem Starým, DiS

Bankovní spojení	 :

IČ	 : 00236195

DIČ                              : CZ00236195

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel	: INSET s.r.o.

Sídlo	: Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

Zastoupený	: Ing. Marcelem Mottlem, obchodním ředitelem společnosti na základě 	  	plné moci
Osoba pověřená jednat 	ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šural 
	   	ve věcech technických: Ing. Jiří Janků
Bankovní spojení	:

IČ	: 03579727

DIČ                             : CZ03579727

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést, za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Předmětem této smlouvy je provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2017 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře a vypracování závěrečné zprávy.

- Doba plnění

  - Předmět plnění bude zhotoven v následujících termínech:
Termín zahájení: 1.1.2017
Termín ukončení: 31.12.2017

  - Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.

  - Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo v tomto dřívějším termínu.

- Cena předmětu plnění

- Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na:

cena bez DPH   		           294 460,00 Kč

DPH 21%                    		 61 836,60 Kč

Cena včetně DPH                            356 296,60 Kč

Rozsah prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně předmětu plnění bude účtována DPH v zákonné výši ke dni fakturace.

- Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena po předání díla.

- Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

- Za termín splatnosti se považuje datum připsání částky na účet zhotovitele.

- Smluvní pokuty

- Při nesplnění dodacích lhůt je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli     zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny příslušné nepředané části díla (rozumí se cena bez DPH) za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě, že objednatel bude v prodlení s placením peněžitého závazku, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- Náhrada škody se řídí ust. § 2913 a je omezena na náhradu skutečné škody.

4.         Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

- Ostatní ujednání

- Záruční doba je dohodnuta na 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo statutárních zástupců.

- Závěrečná ujednání

    - Práva a povinnosti účastníků této smlouvy, neupravená touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

    - Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen písemným dodatkem k této smlouvě a musí jej podepsat oprávnění zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou postupně číslovány.

    - Za ukončené je dílo považováno v tom případě, když byly řádně ukončeny všechny činnosti uvedené v této smlouvě a závěrečná zpráva byla předána objednateli. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

    - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

    - Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

    - Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu smlouvy.

    - Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Kutná Hora č. 1069/16 ze dne 14.12.2016.

    - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

    - Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) 
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

V Kutné Hoře, dne: 14.12.2016	V Brně, dne: 22.12.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

.................................................................	......................................................................................

Bc.Martin Starý, DiS	Ing. Marcel Mottl

starosta města	obchodní ředitel společnosti

| Název zakázky: | III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběratel: | MÚ Kutná Hora |  |  |  |  |
| Místo stavby | Kutná Hora |  |  |  |  |
| CENOVÁ SPECIFIKACE ČINNOSTÍ NA ROK 2017 |  |  |  |  |  |
|  | popis | počet | jednotky | jedn. cena Kč | celkem Kč |
|  | Inklinometrické měření |  |  |  |  |
|  | Průběžné inklinometrické měření (5+4 vrty á 4 opakování) | 36 | vrt | 3 950 | 142 200 |
|  | Bezpečnostní geodetická měření na vybraných bodech |  |  |  |  |
|  | Instalace geodetických bodů na nové opěrtné zdi | 6 | bod | 1 360 | 8 160 |
|  | Nulové měření bodů na objektech a nové opěrtné zdi | 6 | bod | 650 | 3 900 |
|  | Průběžné sledování na již osazených objektech a nové opěrné zdi (odhad 30 bodů á 4 opakování) | 120 | bod | 605 | 72 600 |
|  | Doplňkové položky |  |  |  |  |
|  | Průběžné vyhodnocení prací, průběžné kvartální zprávy | 1 | soubor | 48 000 | 48 000 |
|  | Účast řešitele na KD | 4 | výjezd | 4 900 | 19 600 |
|  |  |  |  | Cena celkem: | 294 460 |
| V Brně dne 13.10.2016 |  |  |  |  |  |
| ……………………… |  |  |  |  |  |
| Ing. Marcel Mottl |  |  |  |  |  |
| obchodní ředitel společnosti |  |  |  |  |  |