Dohoda o vypořádání závazků

(dále jen Dohoda)

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 	Město Kutná Hora,

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195

zastoupené starostou Ing. Josefem Viktorou

a

Zhotovitel: 	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.,

se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha

IČ: 49241648, DIČ: CZ49241648

zastoupená   xxxxxxxxxxxxx, prokuristou

Čl. I

- Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování studie ohroženého území zvláštní povodní u rybníku Vidlák p.č. 416/1 v k.ú. Černíny. Dne 12.12.2016 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, kterým se prodlužuje termín ukončení prací do 31.12.2017 a  dne 15.1.2018 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým se prodlužuje termín ukončení prací do 31.12.2018.

- Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování smluv v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Obě smluvní strany shodně konstatují, že uvedená Smlouva o dílo a Dodatek č. 1 nepodléhaly zveřejnění v registru smluv a nabyly tak platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu oběma stranami.  Dodatek č. 2 podléhal režimu zveřejnění a v důsledku jeho nezveřejnění v registru smluv byl od počátku zrušen. V důsledku toho nedošlo k platnému prodloužení termínu ukončení sjednaných prací do 31.12.2018 a Zhotovitel se tak dostal do prodlení s plněním díla.

- V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z Dodatku č. 2 a s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti tohoto Dodatku č. 2 a v souladu s jeho  obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, uzavírají strany tuto Dohodu.

Čl. II.

1.	Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel ukončil dílo do 31.12.2018 v souladu s Dodatkem č. 2 a Objednatel zhotovené dílo převzal a uhradil sjednanou cenu. Smluvní strany dále prohlašuji, že jednaly v dobré víře a nemají vůči sobě z titulu Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uvedených v čl. I této Dohody žádné nevypořádané závazky a nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

2.	Smluvní strany podpisem na této Dohodě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění spolu se Smlouvou o dílo ze dne 30.5.2016, Dodatkem, č. 1 ze dne 12.12.2016 a Dodatkem č. 2  ze dne 15.1.2018, které tvoří Přílohy této Dohody. Uveřejnění zajišťuje Objednatel.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda  nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

3.	Tato Dohoda byla schválena dne 17.5.2022 usnesením Rady  města Kutná Hora č. R/379/22.

V Kutné Hoře dne 26.5.2022

Objednatel 								Zhotovitel

Příloha: Smlouva o dílo ze dne 30.5.2016,

Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2016,

Dodatek č. 2 ze dne  15.1.2018