Dohoda o narovnání

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora

Sídlo:			Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:			00236195

Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a

Zhotovitel:		MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Sídlo:	xxxxxxxxxxx

280 02 Kolín

IČ:			71409271

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

D O H O D U

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 13. 10. 2017 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01/02/17, jehož předmětem bylo „Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 3770 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 44 371,- Kč bez DPH.

Dodatek byl dne 6. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

II.

Dodatek nebyl uveřejněn v registru smluv ve lhůtě do 3 měsíců od jeho uzavření a zároveň nebyl zveřejněn v otevřeném a strojově čitelném formátu dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. platí, že Dodatek byl tak od počátku zrušen a případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu.

III.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 2 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 2. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 2 ze dne 13. 10. 2017.

V.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022

Objednatel: ………………………….					Zhotovitel: ……………………………..

Ing. Josef Viktora						MgA. Martin Kulhánek

starosta města							restaurátor

Příloha: Dodatek č. 2 ze dne 13. 10. 2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel: 	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené ing. Josefem Viktorou, starostou města

Osoby zmocněné ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel:	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

xxxxxxxxxxxxx, Kolín 5, 280 02 Kolín

IČO: 71409271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozšíření prací o následující položky:

Sousoší sv. Jana Nepomuckého:

Úprava lešení dle požadavků nájemce přilehlého objektu …………………………………….	5 000

Rozšíření plastického doplnění, konsolidace kamene ……………………………………………	5 118

Sousoší sv. Panny Barbory

Rozšíření náhrady starších tmelů novým materiálem, konsolidace kamene ………….	10 538

Sousoší sv. Ferdinanda III Kastilského (sv. Ludvíka)

Rozšíření náhrady starších tmelů novým materiálem, konsolidace kamene …………….	10 237

Sousoší sv. Isidora Madridského

Rozšíření náhrady starších tmelů novým materiálem, konsolidace kamene …………….	13 478

Celkem	……………………………………………………………………………………………………………………	44 371,- Kč

Tyto práce budou hrazeny z vytvořené 15% rezervy.

Zdůvodnění: Při doplňujícím průzkumu z lešení byl zjištěn u dotčených sousoší špatný stav originální kamenné hmoty způsobený nevhodným materiálem užitým při předchozích zásazích. Po konzultaci se zástupcem NPÚ bylo přistoupeno k jejich náhradám vhodnějším materiálem a konzervaci narušeného kamene ve větší míře oproti předpokladu. Součástí těchto prací bylo i snímání málo propustných lazurných povrchových úprav z předchozího zásahu.

Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kutné Hoře dne 13. 10. 2017					V Kutné Hoře dne 12. 10. 2017

Za objednatele							Za zhotovitele

………………………………………………….				…………………………………………………….

Bc. Martin Starý, DiS., starosta města				MgA. Martin Kulhánek, restaurátor