Dohoda o narovnání

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora

Sídlo:			Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:			00236195

Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a

Zhotovitel:		MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Sídlo:	xxxxxxxxxxxx

280 02 Kolín

IČ:			71409271

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

D O H O D U

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 6. 2. 2018 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 01/02/17, jehož předmětem bylo „Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 3770 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 387 743,- Kč bez DPH.

Dodatek byl dne 6. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

II.

Dodatek nebyl uveřejněn v registru smluv ve lhůtě do 3 měsíců od jeho uzavření a zároveň nebyl zveřejněn v otevřeném a strojově čitelném formátu dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. platí, že Dodatek byl tak od počátku zrušen a případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu.

III.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 3 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 3. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 3 ze dne 6. 2. 2018.

V.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022

Objednatel: ………………………….					Zhotovitel: ……………………………..

Ing. Josef Viktora						MgA. Martin Kulhánek

starosta města							restaurátor

Příloha: Dodatek č. 3 ze dne 6. 2. 2018

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel: 	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené ing. Josefem Viktorou, starostou města

Osoby zmocněné ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel:	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

xxxxxxxxxxx, Kolín 5, 280 02 Kolín

IČO: 71409271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2018 budou provedeny následující práce obsažené v příloze č. 1 (položkové rozpočty) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Restaurování sousoší sv. Josefa Pěstouna ……..……………………………	59 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Ignáce …..…………………………………………….	56 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Václava …………….…………………………………	82 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Františka Xaverského .…………………………	46 750,- Kč

Restaurování sousoší sv. Karla Velikého …………………………………….	69 250,- Kč

Restaurování dekorativních váz

a přilehlé části kamenného zdiva ………………………………………………	92 668,- Kč

Celkem ………………………………………………………………………………………           337 168,- Kč

15% rezerva pro případ nepředvídaných víceprací …………………….	50 575,- Kč

Celkem bez DPH ………………………………………………………………………..           387 743,- Kč

DPH …………………………………………………………………….           Zhotovitel není plátce DPH

Cena celkem  ……………………………………………………………………………..        387 743,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Obě strany se dohodly na provedení výše uvedených prací v termínu od 15. dubna 2018 do 31. října 2018.

V Kutné Hoře dne 6. 2. 2018					V Kutné Hoře dne 5. 2. 2018

Za objednatele							Za zhotovitele

………………………………………………….				…………………………………………………….

Ing. Josef Viktora, starosta města				MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Příloha č. 1

Položkové rozpočty prací sjednaných v dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 01/02/17

Sousoší sv. Josefa

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 3 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 6 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 7 000 |
| Strukturální konsolidace | 6 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 6 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 7 000 |
| Barevná retuš | 6 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 59 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 59 250,- Kč |

Sousoší sv. Ignáce

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 2 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 6 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 7 000 |
| Strukturální konsolidace | 5 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 4 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 6 000 |
| Barevná retuš | 8 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 56 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 56 250,- Kč |

Sousoší sv. Václava

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 5 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 5 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 6 000 |
| Strukturální konsolidace | 8 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 6 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 12 000 |
| Barevná retuš | 7 000 |
| Revize a doplnění chybějících kovových atributů (křížek na koruně sv. Víta a sv. Ludmily), včetně zlacení | 7 500 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 4 500 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 18 000 |
| Celkem bez DPH | 82 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 82 250,- Kč |

Sousoší sv. Františka Xaverského

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 2 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 4 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 6 000 |
| Strukturální konsolidace | 4 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 4 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 4 000 |
| Barevná retuš | 4 500 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 46 750 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 46 750,- Kč |

Zeď a vázy

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Restaurování dekorativních váz /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše | 44 400 |
| Restaurování parapetní zdi / čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše | 48 268 |
| Celkem bez DPH | 92 668 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 92 668,- Kč |