Dohoda o narovnání

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora,

Sídlo:			Havlíčkovo nám.552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:			00236195

Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a

Zhotovitel:		MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Sídlo:	xxxxxxxxxxxx

280 02 Kolín

IČ:			71409271

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

D O H O D U

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29. 1. 2019 uzavřely Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 01/02/17, jehož předmětem bylo „Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 3770 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 453 755,- Kč bez DPH.

Dodatek byl dne 6. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

II.

Dodatek č. 5 byl uveřejněn v registru smluv dne 6. 10. 2021, nebyl však zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců od jeho uzavření a ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. byl tak od počátku zrušen. Případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu.

III.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 5 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 5. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 5 ze dne 29. 1. 2019.

V.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022

Objednatel: ………………………….					Zhotovitel: ……………………………..

Ing. Josef Viktora						MgA. Martin Kulhánek

starosta města							restaurátor

Příloha: Dodatek č. 5 ze dne 29. 1. 2019

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel: 	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené ing. Josefem Viktorou, starostou města

Osoby zmocněné ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel:	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

xxxxxxxxxxxx, Kolín 5, 280 02 Kolín

IČO: 71409271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2019 budou provedeny následující práce obsažené v příloze č. 1 (položkové rozpočty) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Restaurování sousoší sv. Josefa Kalasanského ……………………………	45 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Floriána ……………………………………………….	48 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Františka Borgii ……………………………………	57 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Anny ……………………………………………………	68 250,- Kč

Restaurování sousoší sv. Karla Velikého …………………………………….	69 250,- Kč

Restaurování dekorativních váz

a přilehlé části kamenného zdiva ………………………………………………	92 668,- Kč

Celkem ………………………………………………………………………………………           380 918,- Kč

15% rezerva pro případ nepředvídaných víceprací …………………….	72 837,- Kč

Celkem bez DPH ………………………………………………………………………..           453 755,- Kč

DPH …………………………………………………………………….           Zhotovitel není plátce DPH

Cena celkem  ……………………………………………………………………………..        453 755,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Obě strany se dohodly na provedení výše uvedených prací v termínu od 15. dubna 2019 do 31. října 2019.

8. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 314/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne 29. 1. 2019					V Kutné Hoře dne 24. 1. 2019

Za objednatele							Za zhotovitele

………………………………………………….				…………………………………………………….

Ing. Josef Viktora, starosta města				MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Příloha č. 1

Položkové rozpočty prací sjednaných v dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 01/02/17

Sousoší sv. Josefa Kalasanského (sv. Aloise Gonzady)

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 2 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 4 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 5 000 |
| Strukturální konsolidace | 5 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 3 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 4 000 |
| Barevná retuš | 4 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 45 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 45 250,- Kč |

Sousoší sv. Floriana

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 2 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 4 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 6 000 |
| Strukturální konsolidace | 5 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 4 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 4 000 |
| Barevná retuš | 5 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 48 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 48 250,- Kč |

Sousoší sv. Františka Borgii

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 4 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 6 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 7 000 |
| Strukturální konsolidace | 8 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 4 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 5 000 |
| Barevná retuš | 5 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 57 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 57 250,- Kč |

Sousoší sv. Anny

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 4 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 8 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 8 000 |
| Strukturální konsolidace | 9 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 8 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 7 000 |
| Barevná retuš | 6 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 68 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 68 250,- Kč |

Sousoší sv. Karla Velikého

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Doplňující laboratorní průzkum | 3 250 |
| Biocidní ošetření | 4 000 |
| Očištění včetně redukce sádrovcových krust | 8 000 |
| Odsolování zasolených částí pomocí zábalů | 8 000 |
| Strukturální konsolidace | 10 000 |
| Zajištění tmelů injektáží | 8 000 |
| Revize a náhrada dožilých tmelů | 7 000 |
| Barevná retuš | 6 000 |
| Kontrola a obnova hydrofobizace | 3 000 |
| Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu) | 12 000 |
| Celkem bez DPH | 69 250 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 69 250,- Kč |

Položkový rozpočet

| položka | cena |
| --- | --- |
| Restaurování dekorativních váz /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše | 44 400 |
| Restaurování parapetní dzi / čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše | 48 268 |
| Celkem bez DPH | 92 668 |
| DPH 15% | Nejsem plátce DPH |
| Celkem s DPH | 92 668,- Kč |