Dohoda o narovnání

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora

Sídlo:			Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:			00236195

Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a

Zhotovitel:		DALFOS s.r.o.

Sídlo:	Libenice 44

280 02 Kolín

IČ:			62966511

DIČ:			CZ62966511

Zastoupený:		Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

D O H O D U

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 17. 10. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem byla „Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 227/1 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 70 631,- Kč včetně DPH.

Dodatek byl dne 15. 9. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

II.

Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv dne 15. 9. 2021, nebyl však zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců od jeho uzavření a ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. byl tak od počátku zrušen. Případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu.

III.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 1. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 1 ze dne 17. 10. 2017.

V.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022

Objednatel: …………………………………				Zhotovitel: ……………………………..

Ing. Josef Viktora, starosta města				Ing. Miroslav Douda, jednatel

Příloha: Dodatek č. 1 ze dne 17. 10. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

S m l u v n í   s t r a n y :

Objednatel:	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO:		00236195

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zastoupený: Bc. Martinem Starým DiS., starostou města

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:	DALFOS s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO: 62966511

DIČ: CZ62966511

Bankovní spojení: ČSOB divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 108262950/0300

Zastoupený: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

Martin Douda, jednatel firmy

/dále jen zhotovitel/

uzavřely tento	dodatel č. 1 ke smlouvě

„Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa“

v Kutné Hoře

/dále jen dílo/

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s ponecháním původních parapetních desek a restaurátorskou opravu původních desek včetně doplnění umělým kamenem s doretušováním a zapojením původního kamene na základě dohody s NPÚ, zřízení nového odvodňovacího žlábku, náklady spojené s nákupem dražší vybrané spárovací hmoty na spárování zdí a přezdění značně destruovaného části zdi u chrliče.

Celkové náklady vyčíslené v příloze dodatku č. 1

Celková cena stavby bude po změně:

Cena dle SOD bez DPH			929 992,- Kč

Méněpráce				- 21 000,- Kč

Vícepráce				  79 373,- Kč

-----------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH			988 365,- Kč

Samostatně DPH 21%			207 557,- Kč

Cena celkem včetně DPH	           1 195 922,- Kč

Závěrečná ustanovení:

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 20. 6. 2017 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Dále berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Kutné Hoře dne 17. 10. 2017				V Libenici dne 17. 10. 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

--------------------------------------------			------------------------------------------

Bc. Martin Starý DiS.            			          Ing. Douda Miroslav

starosta města					 jednatel firmy

Příloha: soupis prací a méněprací