Dohoda o narovnání

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora

Sídlo:			Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:			00236195

Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a

Zhotovitel:		Petr Klinger

Sídlo:	xxxxxxxxxxx

285 47 Křesetice

IČ:			45526818

DIČ:			CZxxxxxxxxxx

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

D O H O D U

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31. 7. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla „Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 4327/1 a 4343 v k. ú. Kutná Hora (dále jen Smlouva). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 298 994,- Kč bez DPH.

Dodatek byl dne 5. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

II.

Dodatek nebyl uveřejněn v registru smluv ve lhůtě do 3 měsíců od jeho uzavření a zároveň nebyl zveřejněn v otevřeném a strojově čitelném formátu dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. platí, že Dodatek byl tak od počátku zrušen a případná plnění provedená podle tohoto dodatku jsou plněním bez právního důvodu.

III.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 1. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 1 ze dne 31. 7. 2017.

V.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022

Objednatel ……………………..					Zhotovitel …………………………..

Ing. Josef Viktora						Petr Klinger

starosta města

Příloha: Dodatek č. 1 ze dne 31. 7. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník

I.	Smluvní strany

Objednatel:	Město Kutná Hora

Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené:	Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 		00236195

DIČ: 		CZ00236195

Bankovní spojení: 27-444212389/0800 Česká spořitelna a.s.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Petr Klinger

Sídlo:		xxxxxxxxxxx, 285 47 Křesetice

IČ:		45526818

DIČ:		CZxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo ke změnám a rozšíření prací (po demontáži pochozí plochy bylo zjištěno, že nosná dřevěná konstrukce mostku byla ve velmi špatném stavu), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se upravují a doplňují články II. Předmět plnění, IV. Cena a VIII. Další ujednání následovně:

II.	Předmět plnění

Doplňuje se následující text:

Po demontáži pochozí plochy bylo zjištěno, že nosná dřevěná konstrukce mostku přes říčku Vrchlici V Hutích je napadena houbou, nosné trámy byly v některých místech do ¾ shnilé a v místech uložení trámů ve zdivu zcela shnilé. Z důvodu bezpečnosti bylo nutné přistoupit i k demontáži nosné konstrukce mostku. Nová nosná konstrukce bude vyrobena z tvrdého dubového dřeva a nosné trámy budou oplechovány mědí, aby se v co největší míře zabránilo pronikání srážkové vody do dřeva. Tyto práce budou provedeny dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.	Cena

Text článku se mění takto:

Celková cena					232 053,- Kč

15% rezerva				  	  34 800,- Kč

Celková cena bez DPH				266 853,- Kč

DPH 21%				  	  56 039,- Kč

Celková cena s DPH				322 892,- Kč

Cena dodatku č. 1 (rozšíření prací)		298 994,- Kč

DPH 21%					  62 789,- Kč

Celková cena s DPH				361 783,- Kč

Celková cena dle SOD a dodatku č. 1 s DPH	684 675,- Kč

VIII.

Další ujednání

Doplňuje se následující text:

13. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

14. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou provedeních a každá strana obdrží jedno provedení.

15. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

16. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je cenová nabídka na rozšíření prací.

17. tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

18. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jeho uzavření. Prohlašují dále, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo si řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

19. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 548/17 ze dne 19. 7. 2017.

20. Pro zachování nosné konstrukce požaduje zhotovitel provádění pravidelné údržby. Tato spočívá především v očištění zhlaví nosných trámů mostku – demontáž cca 1 m pochůzné plochy na obou koncích mostku a pečlivé odstranění nečistot v okolí betonových patek a trámů. Čištění doporučuji provádět před a po zimě, popř. jednou po skončení mrazů.

V Kutné Hoře dne 31. 7. 2017					V Křeseticích dne 31. 7. 2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………………….					……………………………………………

Bc. Martin Starý, DiS.					                 Petr Klinger

starosta města

List 1

STŘECHY NA MÍRU

Petr Klinger    xxxxxxxxxxxxxxx     Kutná Hora

Tel.: xxx xxx xxx,   email: xxxxxxxxxxxxxx

Město Kutná Hora

Oprava dřevné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích.

Oprava nosné části mostku

DEMONTÁŽ				jedn. cena 		počet jedn.

Nosná část mostku horní		3 200,00 Kč		3			9 600,00 Kč

dolní			3 200,00 Kč		3			9 600,00 Kč

Přesun hmot a likvidace suti								4 800,00 Kč

Zhlaví mostku

Dmt. trámů ve zhlaví

Nosné trámy			  490,00 Kč		6			2 940,00 Kč

Podkl. Pražec			  980,00 Kč		2			1 960,00 Kč

Demontáž celkem								            28 900,00 Kč

Lešení

pro demontáž – mont., nájem, doprava						            14 900,00 Kč

pro kamenické práce – mont., nájem							7 900,00 Kč

pro tesařské práce – mont., nájem, demont., doprava				            17 500,00 Kč

Lešení celkem									            40 300,00 Kč

Dřevěná část

Materiál

Dub 22x30 cm – 7m/3 ks							            29 950,00 Kč

5m/3 ks							            21 600,00 Kč

Doprava na staveniště, manipulace							3 400,00 Kč

PRÁCE

Hoblování 4 str.										5 760,00 Kč

Výřez okapničky spodní									4 680,00 Kč

Přesun nosníku na pozici		4 550,00 Kč		6		            27 300,00 Kč

Zakotvení nosníku do patky		3 150,00 Kč		6		            18 900,00 Kč

Dřevo celkem									         111 590,00 Kč

Nosné patky

Bednění, armatura, osazení a zaměření, betonování				           16 640,00 Kč

Stránka 1

List 1

Dokončovací kamenické práce							           15 000,00 Kč

Ochranné Cu plechování nosných trámů

Materiál

Podkladní plech na patce		   390,00 Kč		12			4 680,00 Kč

Ochranný plech zhlaví		           	1 190,00 Kč		12		            14 280,00 Kč

Ochrana nosníků Cu svitek 0,67		   928,00 Kč		38		            35 264,00 Kč

Spojovací materiál									4 200,00 Kč

PRÁCE

Dílna											1 980,00 Kč

Oplech. zhlaví				   980,00 Kč		12		            11 760,00 Kč

Oplech. nosníků – podklad		   150,00 Kč		36			5 400,00 Kč

- krycí část		   160,00 Kč		36			5 760,00 Kč

Izolační pásek vč. mater. 		     90,00 Kč 		36			3 240,00 Kč

Plechování celkem							                         86 564,00 Kč

Oprava nosné části celkem							      298 994,00 Kč

Stránka 2