# Dodatek č: 3 ke smlouvě o dílo

# podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel:	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:   00236195

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

číslo účtu 27-444212389/0800

zastoupený:  Ing. Josefem Viktorou, starostou města

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:    	DALFOS  s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČ:   62966511

DIČ: CZ62966511

bankovní spojení:  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu 108 262 950 /0300

zastoupený: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

Martin Douda, jednatel firmy

/dále jen zhotovitel/

uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě:

„Obnova ohradní zdi mezi starou a novou částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice“ v Kutné Hoře, pozemek  parc. č. 4057/1 v k.ú. Kutná Hora.

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby, které byly odsouhlaseny objednatelem a budou čerpány z 15% rezervy vytvořené pro případné vícepráce.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s rozšířením přezdívané oblasti ohradní zdi z důvodu odhalení nesoudržnosti zdiva, které mělo být pouze dle projektové dokumentace přespárováno a dorovnání nivelety kamenné zdi.

Rozsah víceprací je zakreslen na nákresu zdí a rozpočtován dle tohoto rozsahu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Objekt : SO-01 - Úsek zdi ozn. 1-2_1.etapa vícepráce

58 308,- Kč bez DPH

Objekt : SO-02-03 - Úsek zdi ozn. 2-3, 3-4_2.etapa

70 175,- Kč bez DPH

______________________________________________________

Celkem  za dodatek č.3                              128 483,- Kč bez DPH

26 981,43 Kč DPH 21%

155 464,43 Kč včetně DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 11. 8. 2021 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky zhotovitel 1 výtisk.Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v.....................      dne .................                                                      v ......................      dne .................

za objednatele:                                                                                       za  zhotovitele:

...................................                                                                            .....................................

Ing. Josef Viktora			                	Ing. Douda Miroslav

starosta města                 				                        jednatel firmy