# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (od § 1731)

# Smluvní strany

Objednatel:	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutní Hora

zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, starostou města IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel:	Ing. Eduard Žaluda

Železná 493/20 110 00 Praha 1

IČO: 73 580 872 DIČ:CZ7603093685

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

# Prohlášení a účel smlouvy

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění i odborná oprávnění podle zvláštních předpisů potřebná k provedení díla dle této smlouvy.

# Předmět smlouvy

  - Změna č. 2 Územního plánu Kutná Hora včetně tzv. úplného znění (dále též jen „změna č. 2)

# Rozsah, obsah a provedení díla

  - Změna č.  2 bude zpracována  v rozsahu  Usnesení  zastupitelstva  Města Kutná Hora č. Z/58/22,  ze  dne 15. 3. 2022 o pořízení změny č. 2 územního plánu Kutná Hora a o jejím obsahu.

  - Rozsah  textové  části  bude  odpovídat ustanovením  zák.  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním  řádu  a  příloze  č.  7  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,  územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

  - Změna č. 2 bude obsahovat:

Textovou i grafickou část (v rozsahu měněných částí)

  - Odůvodnění změny č. 2 bude obsahovat:

Textovou i grafickou část (koordinační výkres, výkres záborů PF)

  - Zhotovitel předá objednateli u změny územního plánu:

    - 1 x návrh změny č. 2 pro veřejné projednání + 2 x v digitální podobě (CD/DVD)

    - 1 x upravený návrh změny č. 2 pro vydání + 1 x v digitální podobě (CD/DVD)

    - 4 x vydaná změna č. 2 + 4 x v digitální podobě (CD/DVD)

    - 4 x územní plán zahrnující úplné znění po vydání změny č. 2

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

- Digitální zpracování změny č. 2 bude provedeno v datových formátech:

  - textová a tabulková část – datové formáty *.doc, *.xls

  - grafická část – datové formáty *.shp, nebo *.dwg, nebo *.dgn

  - ve formátu *.pdf budou předány obrazy všech tisků

- Zhotovitel postupuje v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/58/22 a pokyny objednatele, a to ale při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku.

- Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po dohodě se zhotovitelem na základě písemného dodatku. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

# Podklady pro provedení díla

  - Výchozím podkladem pro zhotovení díla je tato smlouva. Pro zhotovení díla se objednatel dále zavazuje předat zhotoviteli následně jmenované projektové podklady:

    - usnesení zastupitelstva o pořízení změny č. 2 a jejím obsahu – ve spolupráci s pořizovatelem

    - ÚAP pro území města – ve spolupráci s pořizovatelem

    - stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny a krajského úřadu příslušného k posuzování vlivů na ŽP

    - Územní plán Kutná Hora v platném znění ve strojově čitelném formátu

    - mapové podklady (katastrální mapa, výškopis)

# Cena za dílo

  - Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Etapa	Cena bez DPH

Návrh změny č. 2 pro veřejné projednání	206 000,- Kč

Návrh změny č. 2 pro vydání	62 000,- Kč

Změna č. 2	28 000,- Kč

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 2	114 000,- Kč

## Cena celkem bez DPH	410 000,- Kč

DPH 21 %	86 100,- Kč

## Cena včetně DPH	496 100,- Kč

  - Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně  sazby   DPH   v době  uskutečnění  zdanitelného  plnění,  je  zhotovitel  oprávněn  účtovat  DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

  - Cena za dílo dohodnutá v čl. VI. odst. 1 je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

  - Zvýšení  dohodnuté  ceny  za  dílo  (s  výjimkou  dle  čl.  VI.  odst.  2)  je  možné  pouze  v případě  rozšíření předmětu plnění ze strany objednatele na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

# Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

- Dílo (příp. části díla) bude zhotoviteli předáno a objednatelem převzato v sídle objednatele.

- O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: Identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

# Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po podpisu této smlouvy a obdržení podkladů.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v následujících etapách nejpozději do:

  - návrh  změny  č.  2  pro  veřejné  projednání  do  20  týdnů  od  podpisu  smlouvy,  předání  územně analytických a dalších (mapových) podkladů

  - upravený návrh změny č. 2 pro vydání do 8 týdnů od předání pokynů pro zpracování

  - změna č. 2 do 2 týdnů od předání pokynů pro zpracování

  - úplné  znění  územního  plánu  po  vydání  změny  č.  2  do  4  týdnů  od  vydání  změny  v zastupitelstvu města

- Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XII. této smlouvy.

- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí bez zbytečného odkladu  písemně  uvědomit  objednatele  o  předpokládaném  zpoždění,  jeho  pravděpodobném  trvání  a příčině.

# Smluvní pokuty

  - V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek řádně a včas, tj. v termínech dle čl.  VIII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky (části dodávky díla), jež je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že se objednatel po splnění závazku zhotovitelem dostane do prodlení se zaplacením faktury dle  čl.  X.  odst.  4,  zavazuje  se  zaplatit  zhotoviteli  za  každý  započatý  den  prodlení  úrok  ve  výši  0,5  % z dlužné částky.

  - Úrok z prodlení i smluvní pokuta budou uhrazeny na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení druhé smluvní straně.

# Platební podmínky

  - Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za dílo vzniká zhotoviteli po dokončení a předání jednotlivých etap ve stanoveném počtu pare. Povinnost zaplatit cenu za dílo objednatel splní uhrazením ceny za dílo zhotoviteli.

  - Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

  - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu.

  - Faktury budou obsahovat registrační číslo faktury,  název díla (projektu) nebo jeho části, název, sídlo a IČO objednatele, název,  sídlo zhotovitele, den odeslání faktury,  označení peněžního  ústavu  a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

# Záruční podmínky

  - Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  dílo  i  jeho  jednotlivé  součásti  budou  bez  vad.  Tuto  odpovědnost  má  i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je 24 měsíců (2 roky). Záruční lhůta díla (příp. části díla) počíná běžet dnem předání a převzetí díla (příp. části díla), tj. dnem podpisu předávacího protokolu. Reklamaci vady je objednatel povinen provést zhotoviteli písemně. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

  - Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje vady, je zhotovitel, bude-li to objednatel požadovat, povinen takové nedostatky díla bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit.

  - Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,  jejichž  původ  spočívá  ve  výchozích  podkladech,  které  zhotoviteli předal objednatel.

# Vyšší moc

- Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou po uzavření smlouvy

o  dílo  v  důsledku  smluvními  stranami  nepředvídatelných  nebo  neodvratitelných  událostí  mimořádné povahy nebo vyvstanou nepřekonatelné překážky, jež neumožní dokončení předmětu prací zhotovitelem. V těchto případech jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně, a to nejpozději do tří dnů, vyrozumět a vzájemně upravit závazky plynoucí z této smlouvy.

- Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho  skončení  druhého  účastníka.  Zhotovitel  je  povinen  hledat  alternativní  prostředky  pro  splnění smlouvy.

# Společná a závěrečná ustanovení

- Tato  smlouva  bude  zveřejněna  v registru  smluv  dle  zákona  č.340/2015  Sb.  a  nabývá  účinnosti  dnem tohoto zveřejnění.

- Tato smlouva byla schválena Radou města Kutná Hora č. … ze dne …

- Měnit  nebo  doplňovat  text  smlouvy  je  možné  jen  formou  písemných  vzestupně  číslovaných  dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Kutné Hoře dne ………………..	V Praze dne ………………

| jménem objednatele: | zhotovitel: |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města | xxxxxxxxxxx |