Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993

zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem

IČ: 41432037, DIČ: CZ41432037

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2111568984/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění IV. etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo.

- II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají, že etapou č. IV díla jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku.

- IV. etapa díla bude provedena v době:

- Zahájení:  01.06.2023

- Ukončení: 29.09.2023

3.  Cena IV. etapy díla bez DPH:	2 919 537,77 Kč

DPH 21%:     	   613 102,93 Kč

s DPH 21%:  	3 532 640,70 Kč

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

- Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka: Uzavření dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/328/23 dne 22. 3. 2023.

V Kutné Hoře ......................2023

| Město Kutná Hora |  | RReRealitní a stavební společnost s.r.o. |
| --- | --- | --- |

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města				    Jaroslav Vaňátko, jednatel

Příloha: 1) Rozpočet stavby „Generální oprava vnějšího pláště“ – oprava vnějšího pláště severovýchodní stěny a dokončení zateplení severozápadní stěny hlediště