Smlouva o dílo

uzavřená  ve smyslu  §2586 a násl. Občanského zákoníku

#### níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami, kterými jsou

### I. Smluvní strany

### Zhotovitel:                                       Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

### Místo podnikání			U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ:					49 54 95 11

DIČ :					CZ49 54 95 11

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a. s.

číslo účtu:				441998339/0800

zastoupená :				Ing. Jiřím Chramostou – jednatelem

dále jako „zhotovitel“

Objednatel : 				Město Kutná Hora

se sídlem   				Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ  :					00236195

DIČ :                                    	   	CZ00236195

bankovní spojení :                 		Česká spořitelna a.s., pobočka Kutná Hora

číslo účtu :				27- 4444212389/0800

zastoupené : 				xxx, starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

##### II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele:

Práce související s provedením akce: Vybudování veřejného osvětlení v části ulice
Na Provaznici, na pozemku parc.č. 4069/2 v k.ú. Kutná Hora.

Součástí díla je:

- vybudování 3 ks světelných míst včetně kabelizace a dodání materiálu, vše v rozsahu

specifikace u vedené v projektové dokumentaci, která byla zpracována společností HG Elektro spol. s r.o., se sídlem Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň, v roce 2023, pod číslem zakázky 23.0008,

III. Cena díla

- Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

bez DPH 21%; 146.362,80 Kč. DPH 21%; 30.736,19 Kč. včetně DPH 21%; 177.098,99 Kč.

- Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.

- Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.

- K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.

- Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební a dodací podmínky

- Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele jednorázově po předání díla zhotovitelem a jeho protokolárním převzetí objednatelem.

- Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.

- Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.

- O předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

- K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem 5 dnů předem.

##### V. Termíny a místo plnění

- Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejdéle jeden den před zahájením prací zhotovitelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termín zahájení prací		1. 10. 2023

Termín dokončení prací nejpozději do: 	30.11.2023

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za zhotovitele

Ing. Jiří Chramosta – jednatel -  tel. 606 075 012,

e-mail: ts@tskh.cz

a

Oldřich Kalenda – tel. 724 864 123

e-mail: kalenda@tskh.cz

- za objednatele

Božena Marhanová,  MěÚ, referent technického oddělení, tel: 327 710 191,

e-mail: marhanova@mu.kutnahora.cz

## VII. Sankce

Nezaplatí-li  objednatel  včas fakturu,  uhradí  zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. Pro případ, že zhotovitel nedodrží touto smlouvou stanovený termín pro dokončení a předání díla, sjednávají účastníci této smlouvy smluvní pokutu, kterou   se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli, a to ve výši 1.000 Kč za každý den   prodlení s plněním díla. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne, kdy bude   vyúčtována. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která nedodržením termínu objednateli vznikla.

## VIII. Povinnosti smluvních stran

- Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění předmětu díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.

- Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této smlouvě, součinnost objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

- Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel   prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.

9)	Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103, odst. 1 písm. f) a g), zákona č.262/2006 Sb. (Zákoníku práce)

10)	Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

## IX. Odstoupení od smlouvy

1) Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od

smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů

- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou     	   normou .

2)  Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě že:

- neobdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace

- zastupitelstvo města neodsouhlasí rozpočtové opatření řešící spoluúčast objednatele

X. Záruky

- Záruční doba na provedené elektro práce činí 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla dle této smlouvy, záruční doba pro sloupy a svítidla veřejného osvětlení se nestanovuje, a to z důvodu, že bude osazen již použitý materiál.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

- V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky.

- V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.

- Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené, a to za sjednanou cenu.

## XI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží jedno provedení.

- Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3)	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4)	Tato smlouva nabývá účinnosti dne uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015

Sb.

5)  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o  registru  smluv). Smlouvu

zveřejní objednatel.

6) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č.R/964/23 
      ze dne 20. 9. 2023.

V Kutné Hoře dne

OBJEDNATEL :                                                            ZHOTOVITEL :

.....................................................................               .................................................................

xxx				  			                    Ing. Jiří Chramosta

starosta města                 				     jednatel