MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195

odbor investic, technické oddělení

mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Odpovědi na dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu: „Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk“

- Dotaz ze dne 9.7.2020: V technické zprávě projektové dokumentace a ve výkrese č . 207_SO 02_Vzorový řez V3 – dolní hrana - projektant zmiňuje protierozní jutovou rohož. Ve výkazu výměr však tato protierozní rohož chybí. Doplní zadavatel tuto rohož do projektové dokumentace?

Odpověď – položka Protierozní rohož doplněna ve výkazu výměr. "Příloha č.4 Výkaz výměr – doplněno“

- Dotaz z 13.7.2020: V technické zprávě SO 01 – Terénní úpravy na str. 4 v bodu 3.1. Přípravné práce je uvedeno:

„Před zahájením vlastních terénních úprav (zemní práce) bude nutné nejprve z celé zájmové plochy odstranit stávající náletové dřeviny.“

Žádáme zadavatele, aby tyto práce byly doplněny do přílohy č. 4 Výkaz výměr, kde tyto práce chybí (kácení, vodorovné přemístění, štěpkování, přesuny hmot včetně množstevních jednotek atd).

Odpověď – položky doplněny ve výkazu výměr. "Příloha č.4 Výkaz výměr – doplněno“

- Dotaz z 13.7.2020: V B. Souhrnné technické zprávě, str. 28 písmeno e) je uvedeno:

„Dokumentace pro stavbu ,,Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk,, je ve fázi žádosti pro vydání stavebního povolení, proto zatím nejsou žádné požadavky od dotčených orgánů, kromě požadavků technických ze strany investora a provozovatele, které byly zapracovány do projektu. Případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do čistopisu.“

Vzhledem ke skutečnosti, že Projektová dokumentace byla zpracována v listopadu 2018, žádáme zadavatele o doplnění a předání stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů, např. Krajská hygienická stanice a dalších.

Odpověď – Územní rozhodnutí nebylo vydáno. Vyjádření dotčených orgánů přikládáme k zadávací dokumentaci.

- Dotaz z 13.7.2020: V minulých letech proběhla Sanace odvalu dolu Kuntery. Domníváme se, že opatření na odvalu dolu Šafary budou velice podobná. Žádáme tedy o kvantifikaci navrhovaných opatření z dokumentu E.ZOV str. 50, bod 8.3. a jejich promítnutí do výkazu výměr:

- Kolik má být použito pasivních směrných kolektorů v okolí zájmové území? – dle dokumentace (E.ZOV str. 50, bod 8.3.) se domníváme, že jeden za období 1 měsíce a cca 1 měsíc po dobu realizace stavebního objektu SO 01 Technická rekultivace.

- Kolik 24 hodinových cyklů kontrolovaných měření má být provedeno před zahájením prací na SO 01 a kolik měření v průběhu realizací prací 24 hod. cyklů vzorků aerosolových částic PM10 včetně následného stanovení arsenu.

Odpověď – monitoring je nutné provést při terénních úpravách v době, kdy je zasahováno do odvalu. Postačí jedna měřící stanice akreditované společnosti. Počet 24 hodinových cyklů uveďte podle doby, za kterou provedete terénní úpravy. Hygienická opatření zvolte jako komplex.

- Dotaz z 13.7.2020: V příloze č. 1 Výzvy veřejné zakázky malého rozsahu – Požadavky zadavatele na sestavení nabídky je v bodě 5 uvedeno:

(…) „Vybraný uchazeč do smlouvy o dílo uvede tyto platební podmínky při respektování již uvedených podmínek stanovených zadavatelem:

„Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet dodavatele jednorázově po předání díla dodavatelem a jeho převzetí objednatelem. Zálohy objednatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli. (…)“ Realizace sanace odvalu je plánována cca 12 měsíců. V předchozí SoD se zhotovitelem na akci Sanace odvalu dolu Kuntery byla fakturace měsíční. Domníváme se, že fakturace prací má být měsíční, na základě odsouhlasených prací se splatností 30 dnů. Z jakého důvodu stanovil Zadavatel jako závaznou podmínku do smlouvy o dílo s vybraným uchazečem jednorázovou fakturaci po převzetí díla odlišně od předchozí SoD na obdobný předmět plnění?

Odpověď: V předchozí SoD na akci Sanace odvalu dolu Kuntery je uvedeno:

Platební podmínky – Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Je tedy možné fakturovat po částečných realizacích projektu.

S ohledem na hygienická opatření v kontaminovaném prostoru je nutné sanaci odvalu provést v co nejkratším možném termínu.  Ve výzvě je zveřejněna realizace projektu od května 2021 a dílo musí být dokončeno nejpozději v prosinci 2021. Vše je závislé na příjmu dotace.

Zpracovala: Bc. Kateřina Hladíková

Dne 14.7.2020